ФГУП «Госкорпорация по организации воздушного движения
в Российской Федерации»
(ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»)

Исх. № ______  от «___» ____________ 2026 г.

Директору филиала
«Аэронавигация Северо-Запада»
ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»
Самойлову Юрию Адольфовичу

О ходе исполнения распоряжения
№ 207-р от 07.06.2024

Уважаемый Юрий Адольфович,

В соответствии с распоряжением ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» от 07.06.2024 № 207-р «О переводе автоматизированных рабочих мест работников генеральной дирекции и филиалов ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» на российское программное обеспечение» (далее — Распоряжение) на Вас возложена персональная ответственность за организацию исполнения указанного документа в филиале «Аэронавигация Северо-Запада» (пп. 2, 3, 5 Распоряжения).

Распоряжением установлено безусловное требование: исключить использование программного обеспечения нероссийского производства на рабочих местах работников с 01.01.2025, обеспечив полный переход на российское ПО — операционную систему Ред ОС, офисный пакет МойОфис, систему централизованного управления Ред АДМ — в сроки согласно утверждённому плану-графику.

По итогам анализа актуальных сведений о состоянии автоматизированных рабочих мест филиала (по состоянию на май 2026 года) установлено следующее:

| Категория | Кол-во АРМ | Доля, % |
| --- | --- | --- |
| ОС Ред ОС (без Windows) | 43 | 28,7 % |
| Виртуальная машина с Windows (VM Windows) | 94 | 62,7 % |
| Windows (единственная ОС) | 11 | 7,3 % |
| Две ОС в загрузке (Windows + Ред ОС) | 2 | 1,3 % |
| ИТОГО АРМ | 150 | 100,0 % |

Таким образом, 107 из 150 автоматизированных рабочих мест (71,3 %) не отвечают требованиям Распоряжения, а установленный срок перехода — 01.01.2025 — истёк более пяти месяцев назад.

Обращаем особое внимание на следующее.

1.	Использование виртуальных машин с Windows не является импортозамещением. Установка среды виртуализации с иностранной операционной системой поверх отечественной ОС не исключает применение программного обеспечения нероссийского производства, прямо запрещённого п. 1 Распоряжения. Данная конфигурация лишь маскирует фактическое продолжение использования Windows и не может рассматриваться как выполнение требований по импортозамещению.

2.	Конфигурация «двойной загрузки» (Dual Boot) также не соответствует установленным требованиям. Возможность выбора иностранной операционной системы при загрузке рабочей станции означает её фактическое использование на рабочем месте и прямо противоречит духу и букве Распоряжения.

3.	На ряде рабочих мест в качестве единственной операционной системы установлена Windows без каких-либо элементов российского ПО, что является наиболее грубым нарушением установленных требований.

Дополнительно сообщаем, что в III квартале 2026 года запланировано проведение проверки филиала «Аэронавигация Северо-Запада» Федеральной службой по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК России). В ходе проверки соответствие состава программного обеспечения на автоматизированных рабочих местах требованиям нормативных документов будет являться одним из ключевых предметов контроля. Выявленные нарушения могут повлечь административную ответственность должностных лиц и выдачу предписаний с обязательными сроками устранения.

Вместе с тем проведённый анализ прикладного программного обеспечения, используемого в производственных и административных процессах филиала, показывает, что переход работников на ОС Ред ОС не повлечёт приостановки бизнес-процессов: имеющийся в филиале задел по развёртыванию Ред ОС (43 рабочих места уже функционируют исключительно на данной платформе), а также доступность совместимых отечественных решений для задач документооборота, работы с электронной почтой и типовых офисных функций позволяют осуществить миграцию в плановом режиме без ущерба для операционной деятельности.

С учётом изложенного прошу Вас:

1.	В срок до «___» ____________ 2026 г. представить в службу информационных технологий генеральной дирекции актуализированный план-график завершения перехода всех 107 несоответствующих автоматизированных рабочих мест филиала на ОС Ред ОС, предусматривающий полное исполнение требований Распоряжения не позднее «___» ____________ 2026 г.

2.	Обеспечить незамедлительное прекращение практики установки виртуальных машин с Windows и конфигураций двойной загрузки как способа формального отчёта о ходе импортозамещения.

3.	Принять исчерпывающие меры для устранения выявленных нарушений до начала проверки ФСТЭК России.

Информируем, что настоящее письмо направляется во исполнение контрольных функций, возложенных на заместителя генерального директора Фадеева В.П. (п. 6 Распоряжения). При необходимости оказания методической и технической помощи в организации перехода просьба обращаться к руководителю службы информационных технологий Костину А.В.

| Руководитель службы информационных технологий | _________________ /А.В. Костин/ |
| --- | --- |

Исполнитель: _______________________

Тел.: ______________________________