Филиал «Аэронавигация Северо-Запада»
ФГУП «Госкорпорация по организации воздушного движения
в Российской Федерации»

Исх. № ______  от «___» ____________ 2026 г.

Директору филиала
«Аэронавигация Северо-Запада»
ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»
Самойлову Юрию Адольфовичу

О результатах мониторинга хода исполнения
распоряжения № 207-р от 07.06.2024

Уважаемый Юрий Адольфович,

Считаю необходимым проинформировать Вас о результатах мониторинга фактического состояния автоматизированных рабочих мест (далее — АРМ) филиала «Аэронавигация Северо-Запада» в части исполнения распоряжения ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» от 07.06.2024 № 207-р «О переводе автоматизированных рабочих мест работников генеральной дирекции и филиалов ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» на российское программное обеспечение» (далее — Распоряжение), поскольку сложившаяся ситуация, по моей оценке, требует Вашего внимания.

По данным проведённого анализа (по состоянию на май 2026 года), из 150 АРМ филиала картина выглядит следующим образом:

| Категория | Кол-во АРМ | Доля, % |
| --- | --- | --- |
| ОС Ред ОС (без Windows) | 43 | 28,7 % |
| Виртуальная машина с Windows (VM Windows) | 94 | 62,7 % |
| Windows (единственная ОС) | 11 | 7,3 % |
| Две ОС в загрузке (Windows + Ред ОС) | 2 | 1,3 % |
| ИТОГО АРМ | 150 | 100,0 % |

Таким образом, полностью соответствующими требованиям Распоряжения на сегодняшний день являются лишь 43 АРМ из 150 (28,7 %). Установленный Распоряжением предельный срок исключения иностранного программного обеспечения — 01.01.2025 — истёк, однако 107 рабочих мест (71,3 %) по-прежнему не соответствуют предъявляемым требованиям.

Полагаю важным обратить Ваше внимание на следующее обстоятельство. Значительная часть АРМ (94 единицы) учтена с пометкой «VM Windows», то есть на рабочей станции под управлением Ред ОС дополнительно развёрнута виртуальная машина с операционной системой Windows. Вместе с тем такая конфигурация не может быть квалифицирована как исполнение требований по импортозамещению: иностранное программное обеспечение де-факто продолжает использоваться на рабочем месте, что прямо противоречит п. 1 Распоряжения. Аналогичная оценка применима к двум АРМ с конфигурацией двойной загрузки (Dual Boot), предоставляющей работнику выбор иностранной ОС при старте системы.

Не менее существенным считаю тот факт, что в III квартале 2026 года запланировано проведение проверки филиала Федеральной службой по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК России). Учитывая текущее состояние АРМ, фиксируемое расхождение между фактически установленным программным обеспечением и требованиями нормативных документов может быть выявлено в ходе проверки и повлечь за собой выдачу предписаний с установлением жёстких сроков устранения, а также административную ответственность должностных лиц.

Вместе с тем хотел бы отметить, что проведённый анализ совместимости прикладного программного обеспечения с ОС Ред ОС даёт основания полагать: перевод оставшихся 107 АРМ на российскую платформу не создаст угрозы приостановки бизнес-процессов филиала. Опыт 43 рабочих мест, уже успешно функционирующих исключительно на Ред ОС, подтверждает работоспособность типовых производственных и административных сценариев. Имеющийся технический задел позволяет провести миграцию планово и без ущерба для операционной деятельности.

Принимая во внимание изложенное, прошу Вас рассмотреть представленные сведения и, при наличии оснований, дать соответствующие поручения о завершении перехода всех АРМ филиала на ОС Ред ОС в возможно короткие сроки — с целью приведения деятельности филиала в полное соответствие с требованиями Распоряжения до начала проверки ФСТЭК России.

| [Должность ответственного за исполнение распоряжения] | _________________ /[Ф.И.О.]/ |
| --- | --- |

Исполнитель: _______________________

Тел.: ______________________________