Филиал «Аэронавигация Северо-Запада»
ФГУП «Госкорпорация по организации воздушного движения
в Российской Федерации»

Исх. № ______  от «___» ____________ 2026 г.

Директору филиала
«Аэронавигация Северо-Запада»
ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»
Самойлову Юрию Адольфовичу

О результатах мониторинга хода исполнения
распоряжения № 207-р от 07.06.2024

Уважаемый Юрий Адольфович,

Представляю информацию о результатах мониторинга фактического состояния автоматизированных рабочих мест (далее — АРМ) филиала «Аэронавигация Северо-Запада» в части исполнения распоряжения ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» от 07.06.2024 № 207-р «О переводе автоматизированных рабочих мест работников генеральной дирекции и филиалов ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» на российское программное обеспечение» (далее — Распоряжение).

По состоянию на май 2026 года по результатам анализа программного обеспечения, установленного на 150 АРМ филиала, получены следующие данные:

| Категория | Кол-во АРМ | Доля, % |
| --- | --- | --- |
| ОС Ред ОС (без Windows) | 43 | 28,7 % |
| Виртуальная машина с Windows (VM Windows) | 94 | 62,7 % |
| Windows (единственная ОС) | 11 | 7,3 % |
| Две ОС в загрузке (Windows + Ред ОС) | 2 | 1,3 % |
| ИТОГО АРМ | 150 | 100,0 % |

Таким образом, требованиям Распоряжения в полной мере соответствуют лишь 43 АРМ из 150 (28,7 %). Установленный Распоряжением предельный срок исключения иностранного программного обеспечения с рабочих мест — 01.01.2025 — истёк; вместе с тем по состоянию на дату настоящего доклада 107 АРМ (71,3 %) к указанному требованию не приведены.

Считаю необходимым обратить Ваше внимание на то, что конфигурация 94 АРМ, отражённых в категории «VM Windows», предусматривает развёртывание виртуальной машины с операционной системой Windows поверх Ред ОС. Данная конфигурация не может быть квалифицирована как исполнение требований по импортозамещению, поскольку иностранное программное обеспечение де-факто продолжает использоваться на рабочем месте, что прямо противоречит п. 1 Распоряжения. Аналогичная оценка применима к двум АРМ, на которых предусмотрена загрузка иностранной операционной системы по выбору пользователя (конфигурация Dual Boot).

Полагаю необходимым также проинформировать о том, что в III квартале 2026 года запланировано проведение проверки филиала Федеральной службой по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК России). При сохранении текущего состояния АРМ несоответствие установленного программного обеспечения требованиям нормативных документов может быть зафиксировано в ходе проверки, что повлечёт выдачу предписаний с установлением обязательных сроков устранения, а также административную ответственность должностных лиц.

Одновременно сообщаю, что проведённый анализ совместимости прикладного программного обеспечения, применяемого в филиале, с ОС Ред ОС свидетельствует об отсутствии технических препятствий для завершения миграции. Перевод оставшихся 107 АРМ на российскую платформу не создаст угрозы нарушения непрерывности производственных и административных процессов филиала. Работоспособность типовых рабочих сценариев подтверждена эксплуатацией 43 АРМ, переведённых на Ред ОС, в штатном режиме.

Прошу рассмотреть представленные сведения и, при наличии оснований, дать поручение о завершении перехода всех АРМ филиала на ОС Ред ОС в сроки, обеспечивающие приведение деятельности филиала в полное соответствие с требованиями Распоряжения до начала проверки ФСТЭК России.

| [Должность ответственного за исполнение распоряжения] | _________________ /[Ф.И.О.]/ |
| --- | --- |

Исполнитель: _______________________

Тел.: ______________________________